# ДОГОВОР № 28

возмездного оказания услуг – строительный контроль

г. Екатеринбург                                                                                              «___» __________ 2024 г.

Товарищество собственников жилья «Победы 31», («ТСЖ «Победы 31»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления ТСЖ Вачаевой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава с одной стороны,

и

Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» (ООО «Сириус») в лице директора Садчикова Бориса Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказывать последнему услуги по осуществлению строительного контроля за работами по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях в соответствии перечня и состава ремонтных работ, их стоимостью определённой Локальным сметным расчётом и ведомостью объемов работ, (Приложения №1, 2) на существующем объекте.

1.1. Объект Заказчика: жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 31,

1.2. Основанием для заключения настоящего договора является Протокол № __________ от _____________2024 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 31, (Приложение № ___ (вопрос ___)).

1.3.  Сведения о подрядной организации: ООО "Ритм Строй".

- Начало выполнения работ - в течение 3 (трёх) календарных дней с даты получения аванса

- Окончание выполнения работ - не позднее «июнь» 2025 года.

  - Анализ проектно-сметной документации, а также проверку её на соответствие действующим СНиП и другим нормативным документам, Исполнитель в рамках настоящего Договора не осуществляет.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - Назначить приказом ответственное лицо по строительному контролю за проведением выполняемых работ, в соответствии с технической и сметной документацией, СНиП, СанПиН и иными правилами, и нормами действующего законодательства.

    - В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):

- участвует в проведении переговоров с Подрядной организацией Заказчика с целью обсуждения вопросов строительного подряда, календарного плана, технологии производства работ и взаимодействия;

- выезд для первичного обследования Объекта Заказчика, визуальный осмотр с составлением Акта обследования состояния Объекта, фотоотчёта, в котором приводится капитальный ремонт, до начала действия настоящего Договора.

- осуществляет независимый строительный контроль производства строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работ по ремонту Объекта при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством РФ обязательными правилами осуществления строительного контроля;

- контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче строительных и инженерных работ в соответствии с Локальными сметными расчетами и ведомостями объемов работ.

- осуществляет контроль соответствия применяемых Генподрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком ЛСР;

- осуществляет контроль своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

- осуществляет проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых строительных материалов;

- осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении капитального ремонта Объекта;

- принимает участие в приемке законченных этапов ремонта на соответствие ГОСТ и СНиП на производство и приемку работ;

- принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании Актов освидетельствования скрытых работ (АОСР), выполненных в период действия настоящего Договора, а в случае уклонения лица, осуществляющего капитальный ремонт, от составления документов по результатам освидетельствования, немедленно информирует об этом Заказчика;

- принимает участие в приемке законченного капитального ремонта Объекта Заказчиком от Генподрядчика;

- проверяет совместно с Заказчиком соответствие законченного объекта капитального ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома требованиям рабочей документации, технических регламентов.

- подписывает исполнительную документацию, акты выполненных работ формы КС-2, первичные акты, акты отказов, схемы, фиксирует факты нарушений предписаниями, контролирует своевременное устранение данных предписаний в рамках настоящего Договора.

2.1.3. Исполнитель обязуется осуществлять проверку работ на Объекте не менее 1 (одного) раза в неделю с фотофиксацией этапов проведения работ.

2.1.4. После каждого посещения Объекта в устной форме информировать Заказчика о состоянии работ в течение 1(одного) дня. Сведения о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных строительных, специальных строительных, монтажных и инженерных работах на Объекте, Исполнитель заносит в отдельно составленный акт, общий журнал производства работ (который ведёт Генподрядчик) либо составляет предписание которые направляется Заказчику, а по окончании договора все материалы (оригиналы) передаются Заказчику.

2.1.5. Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от ЛСР и ДВ, требований СНиП и действующих нормативов в РФ, с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных отклонений Генподрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно АКТом.

2.1.6. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций не связанную с условиями выполнения работ по договору.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

2.1.8. Ответственное лицо по договору со стороны Исполнителя руководитель отдела строительного контроля ООО «СИРИУС» Алексеев Алексей Владиславович, тел.+7 922-198-07-22.

2.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего Договора (Договор на выполнение работ по капитальному ремонту, все его приложения, рабочую документацию, локально сметный расчёт и др.), уведомить Исполнителя о направлении аванса Генподрядчику, в подтверждение начала работ п. 1.3. Договора и копию рабочей документации с отметкой со стороны Заказчика,

«В производство работ».

2.2.2. Предоставить Исполнителю право участвовать в переговорах с Проектной, Генподрядной, Подрядными и Субподрядными организациями, проводимых в рамках настоящего Договора.

2.2.3. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в проектной и рабочей документации и о пожеланиях Заказчика, связанных с дополнительными работами.

2.2.4. Предоставить Исполнителю полный комплект рабочей и по требованию Исполнителя проектной документации, утвержденной Заказчиком, со всеми необходимыми размерами и характеристиками геометрических параметров. В случае отсутствия у Заказчика утвержденной рабочей документации, Исполнитель несет ответственность только за соблюдение технологии ведения работ.

2.2.5. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня информировать Исполнителя о совместных с представителями строительного контроля мероприятиях, проведение которых планируется Заказчиком в дни, предусмотренные графиком (определённым по договоренности с Заказчиком) посещений для выполнения Исполнителем своих функций.

2.2.6. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора.

2.2.7. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

2.2.8. По окончанию действия Договора, принять у Исполнителя оказанные им услуги по Итоговому акту сдачи-приёмки оказанных услуг.

2.2.9. Ответственное лицо по договору со стороны Заказчика: Дедюлин Эдуард Геннадьевич, тел.+7-912-662-93-75

- РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

  - Оплата вознаграждения Исполнителю по настоящему Договору составляет (2% от суммы КС – 2 и справки формы КС-3 выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества), в денежном выражении НДС не предусмотрен. Оплата производится в срок 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения договорных обязательств по оплате работ считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Оплата вознаграждения Исполнителю по настоящему Договору составляет 177 610,72 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот десять рублей) 72 копейки НДС не предусмотрен.

  - Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 30% предоплаты от стоимости услуг, в сумме 53 283,22 (Пятьдесят три тысячи двести восемьдесят три рубля) 22 копейки. Финансирование: за счет денежных средств, находящихся на специальном счете в __________________________ № _______________________, полученных в виде платежей собственников недвижимости, д. № 31, Владельцем специального счета является ТСЖ «Победы 31».

  - Оставшиеся 70% стоимости в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения договорных обязательств по оплате работ считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору с момента подписания Договора.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.  При этом Исполнителю в полном объеме оплачиваются все оказанные услуги на момент расторжения договора.

5.2. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно известить об этом другую сторону не менее чем за 3 рабочих дня по адресу, указанному в Договоре.

5.3.  В соответствии с действующим законодательством РФ расторжение Договора возможно также при невыполнении одной из Сторон своих обязательств.

5.4. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также обязательств по обеспечению требуемого качества рабочей документации и безопасных условий оказания услуг на строительной площадке. При этом Исполнителю в полном объеме оплачиваются все оказанные услуги. О не устраивающем Исполнителя качестве проектной и рабочей документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента её получения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

6.2. Исполнитель несет ответственность в соответствии с Законодательством РФ за убытки, причинённые Заказчику в связи с выявлением дефектов, влияющих на несущую способность здания и не возможностью его дальнейшей эксплуатации, обусловленных ненадлежащим качеством работ лица, осуществляющего капитальный ремонт, и/или применением им не сертифицированных строительных материалов.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работ, выполненных Генподрядчиком на Объекте до начала действия настоящего Договора, а также в том случае если недостатки в работе лица, осуществляющего капитальный ремонт и/или в качестве применённых им материалов, были обнаружены Исполнителем до подписания Заказчиком документов о приёмке работ у лица, осуществляющего капитальный ремонт общего имущества собственников многоквартирного дома.

6.4. Заказчик изначально освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими лицами по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно предусмотренных действующим законодательством.

6.5. Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и информации, предоставленных Заказчиком и содержащих недостоверные сведения.

6.6. Возражения Заказчика против содержания отчета в целом или части, если эти возражения не относятся к характеристикам качества и/или количества оказанных услуг, не могут рассматриваться в качестве основания расторжения Договора или отказа от приемки и оплаты оказанных услуг.

6.7. Согласованный сторонами гарантийный срок на результат работ составляет 5 (Пять) лет с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров. Стороны устанавливают срок для досудебного урегулирования спора – 15 дней, со дня получения претензионного письма от пострадавшей Стороны.

При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Свердловской области.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об изменении своего местонахождения, телефонов и иных реквизитов.

8.4. Все возникающие споры, связанные с исполнением настоящего Договора, стороны стараются разрешить путем переговоров.

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

8.6. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Локальный сметный расчет 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях

Приложение № 2: Ведомость объемов работ 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях

Приложение № 3: График производства работ

Приложение № 4: Перечень исполнительной документации для оформления результатов работ по капитальному ремонту общего имущества МКД

Приложение № 5: Копия Протокола № __________ от _____________2024 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 31

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ТСЖ «Победы 31» Юр.адрес: 620143, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Победы, дом 31-166 Факт. адрес: 620143, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Победы, дом 31-166 ИНН6686160246 КПП 668601001 Р./сч.40703810538050000078 K/cч.30101810100000000964 в банке ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО АЛЬФА-БАНК БИК 046577964 Председатель правления ТСЖ «Победы 31»: Вачаева Елена Анатольевна __________________________ / Вачаева Е.А./ М.П.; ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «СИРИУС» Юридический адрес/почтовый адрес: 620062, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, ДОМ 101, КОРПУС 2, ОФИС 32 ИНН: 6670447500 КПП: 667001001 Расчетный счет: 40702810416540035676 Банк: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЕКАТЕРИНБУРГ Корреспондентский счет: 30101810500000000674 БИК: 046577674 ОГРН: 1176658003940 от 23.01.2017 Директор: Зенков Григорий Викторович Телефон: (343) 383-40-40 Электронный адрес: 3834040@mail.ru Директор _____________________/ Зенков Г.В./ М.П. |  |
| --- | --- |

п.2.1.3.

В процессе осуществления строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту ОИ собственников в МКД строительный контроль выполняет следующую фото фиксацию

Система холодного водоснабжения:

- Фотографии до начала производства работ в соответствии с разделами дефектной ведомости;

- Узлы учета;

- Запорная арматура (что бы видно было маркировку давление на кране), фильтры, компенсаторы, соединительные муфты, манометры, термометры;

- Теплоизоляция стояков в квартире;

- Общее фото трубопроводов системы в квартирах, магистрали (чердак, подвал, тупиковые места), общие, крепления трубопроводов и в местах изгибов;

- Состояние вводной трубы в многоквартирный дом с вводной задвижкой;

- Гильзы в несущих конструкциях стен и перекрытиях, отверстия, полученные в результате рассверливания со средствами измерений где видно какая ширина и глубина отверстий и их заделка;

- Фотографии завершенных работ в соответствии с разделами дефектной ведомости;

- Фотографии дополнительных работ и применяемых материалов не предусмотренных сметной документацией.

Система горячего водоснабжения:

- Фотографии до начала производства работ в соответствии с разделами дефектной ведомости;

- Узлы учета;

- Запорная арматура (что бы видно было маркировку давление на кране), фильтры, компенсаторы, соединительные муфты, манометры, термометры;

- Теплоизоляция стояков в квартире;

- Общее фото трубопроводов системы в квартирах, магистрали (чердак, подвал, тупиковые места), общие, крепления трубопроводов и в местах изгибов;

- Состояние вводной трубы в многоквартирный дом с вводной задвижкой;

- Гильзы в несущих конструкциях стен и перекрытиях, отверстия, полученные в результате рассверливания со средствами измерений где видно какая ширина и глубина отверстий и их заделка;

- Фотографии завершенных работ в соответствии с разделами дефектной ведомости;

- Фотографии дополнительных работ и применяемых материалов не предусмотренных сметной документацией.

Приложение № 4 к Договору

Перечень исполнительной документации

для оформления результатов работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирного дома

1. Исполнительная документация - это совокупность текстовых и графических документов, необходимых и достаточных при организации и проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (далее - МКД), отражающие фактическое исполнение проектных решений, положения и состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования по мере завершения, определенных в проектно-сметной документации работ.

2. Нормативные документы по составлению, ведению и сдаче исполнительной документации:

  - ГОСТ Р 56038-2014 "Услуги   жилищно-коммунального хозяйства и управления       многоквартирными домами. Общие требования";

  - ВСН 58–88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

  - РД–11–02–2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

  - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Основные положения»;

  - Градостроительный кодекс РФ;

  - Постановление Правительства РФ №54 от 01.02.2016 года «О государственном строительном надзоре в РФ»;

  - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

  - Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 года «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»

| № п/п | Наименование исполнительной документации | Документ, регламентирующий проведение работ или требование оформления документации | Документ, определяющий форму и содержание оформления документации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акт открытия объекта для проведения работ по капитальному ремонту | СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 | Рекомендуемая форма | Приложение № 1 |
| 2 | Протокол к акту открытия объекта для проведения работ по капитальному ремонту |  | Рекомендуемая форма | Приложение № 2 |
| 3 | Акт допуска для производства работ на территории объекта |  | Рекомендуемая форма | Приложение № 3 |
| 4 | Общий журнал работ | ВСН 42-85(р), РД 11-05-2007 | РД 11-05-2007 приложение № 1 | Приложение № 4 |
| 5 | Журнал входного контроля качества поступающих конструкций, изделий и материалов | ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов | Рекомендуемая форма | Приложение № 6 |
| 6 | Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтно-строительных работ | ВСН 42-85 (р) ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы» | ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» |  |
| 7 | Акты освидетельствования скрытых работ | СНиП 12-01-2004; ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий | Приказ Ростехнадзора №1128 (утвержден 26.12.2006 года) п.6.13. СП 48.13330.2019 | Приложение № 7 Образец акта. |
| 8 | Минимальный перечень исполнительной документации по востребованным работам при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома |  |  | Приложение № 8 |
| 9 | Акт приемки выполненных работ | Унифицированная форма № КС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 года №100 | Форма № КС-2 | Приложение № 9 |
| 10 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | Унифицированная форма № КС-3 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11ноября 1999 г. №100 | Форма № КС-3 | Приложение № 10 |
| 11 | Акт сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД без отселения собственников | СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 | СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Рекомендуемая форма | Приложение № 16 |

| Приложение № 1 (образец Акта) г. Екатеринбург «___» _______________ 2024 г. АКТ открытия Объекта многоквартирный дом (МКД), расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы 31, д.31 (далее – Дом) для проведения работ по капитальному ремонту Мы, нижеподписавшиеся: Товарищество собственников жилья «ТСЖ «Победы 31», (далее - Заказчик), в лице председателя правления ТСЖ Вачаевой Елены Анатольевны Подрядчик__________________________, в лице _________________________________________ (Ф.И.О., должность) _______________________, действующего на основании _____________________________; Организация, осуществляющая управление (техническое обслуживание) Домом __________________________, в лице _________________________________________________, (Ф.И.О., должность, доверенность/Устав) действующего на основании __________________________________________________________; Организация, осуществляющая строительный контроль ООО «СИРИУС», в лице директора Зенкова Г.В, действующего на основании Устава; составили настоящий акт о готовности к началу работ по капитальному ремонту общего имущества в Доме, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы 31, а именно следующих инженерных систем: 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях предусмотренных договором № _______ от «____» _____________ 2024 г., заключенным между Подрядчиком и Заказчиком. Строительный контроль за выполнением указанных работ будет осуществляться организацией, осуществляющей строительный контроль, на основании договора № _______ от «____» _____________ 2024г., заключенного с Заказчиком. - К моменту составления настоящего Акта у подрядной организации подписана следующая документация: - Локальный сметный расчёт 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях. - Ведомость объемов работ 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях. - Работы производить согласно Графика производства работ (Приложение № 3 к договору подряда). - Особые условия: - При проведении работ не следует производить ремонт и замену имущества, не относящегося к общему имуществу МКД; - Замене не подлежат общедомовые и индивидуальные счетчики энергоресурсов; - При условии возникновения дополнительных работ акт по основной смете и акт по дополнительной смете сдается одновременно, в ином случае акт на дополнительные работы не принимается. - Организация, осуществляющая управление (техническое обслуживание) Домом, в течении проведения капитального ремонта общего имущества обеспечивает надлежащее содержание общего имущества в соответствии Постановления Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 "О минимальном перечне услуг и техническую эксплуатацию в соответствии Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". - В целях осуществления приемки выполненных работ подрядная организация обязана уведомить организацию, осуществляющую управление (техническое обслуживание) Домом, о предстоящей приемке не менее, чем за два календарных дня до даты приемки. Надлежащим способом уведомления является вручение уведомления нарочно, смс-информирование, а также передача данных посредством электронной почты, мобильных программных приложений, факсимильной и почтовой связи. - К настоящему акту составлен протокол открытия Объекта для выполнения работ по капитальному ремонту в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную силу. Заказчик Товарищество собственников жилья «ТСЖ Победы 31» Председатель Правления ТСЖ «Победы 31» = ________________________ (Вачаева Е. А.) (Подпись) (ФИО) м.п.; Подрядная организация ________________________________________________________ (должность) ________________________ (________________) (Подпись) (ФИО) м.п.. Организация, осуществляющая управление (техническое обслуживание) Домом ______________________________________________________________ (должность) ________________________ (________________) (Подпись) (ФИО) м.п.; Организация, осуществляющая строительный контроль ООО «СИРИУС» директор _______________________(Г.В.Зенков) (Подпись) м.п.. Приложение № 2 (образец протокола) УТВЕРЖДАЮ _________________ «____» __________________ 2024 г. ПРОТОКОЛ К АКТУ ОТКРЫТИЯ ОБЪЕКТА № 1 Осмотра многоквартирного дома № по ул. Победы, д. № 31 для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в 202__ году. ____ ч. _____ мин. «___» _________ 202__года Присутствовали: 1.Представитель ТСЖ «Победы 31» в лице инженера Дедюлина Эдуарда Геннадьевича. 2.Представитель подрядной организации_____________________ в лице__________________________________________________ (приказ № ________________ от ________________). 3.Представитель организации, осуществляющей строительный контроль ООО «СИРИУС» в лице Данчина Виталия Александровича (приказ № _____________ от ______________) 4.Представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание дома ___________________________в лице ________________________________________________ (приказ № ____________ от ________________). В ходе осмотра определено: 1. Дом является жилым. 2. Виды работ, указанные в проектной документации, соответствуют/не соответствуют видам работ по визуальному осмотру. 3. Входящий контроль сметной документации: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.Перечень персонала, обслуживающего многоквартирные дома, управляющей компании (должности, Ф.И.О., контактные телефоны, телефоны диспетчерских служб): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.Согласование мест бытовки строителей: __________________________________________________________________________________________________ 6. Согласование места складирование строительного мусора: __________________________________________________________________________________________________ 7. Согласование места установки биотуалета: __________________________________________________________________________________________________ 8. Согласование точек подключения сетей водо-, электроснабжения: __________________________________________________________________________________________________ 9. Согласование места размещения информационного щита: __________________________________________________________________________________________________ 10. Ориентировочные сроки начала работ по капитальному ремонту: __________________________________________________________________________________________________ 12. Дополнительно: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ С протоколом согласен: Представитель ТСЖ «Победы 31 » ______________________________________________ /Дедюлин Э.Г./ Представитель подрядной организации____________________________________________ /___________________/ Представитель организации, осуществляющей строительный контроль _____________________ / В.А.Данчин/ Представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание дома ______________/______________/ Приложение № 3 (образец акта-допуска) АКТ-ДОПУСК Для производства работ на территории объекта Мы, нижеподписавшиеся, - представитель Заказчика: Товарищество собственников недвижимости «Победы» Дедюлин Эдуард Геннадьевич 2. представитель Подрядчика: ответственный за допуск к работе работников своей организаций и безопасное производство работ: _____________________________________________________ Составили настоящий акт о нижеследующем: Заказчик (организация) предоставляет объект (согласно договора) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. № 31 для производства на нем: 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях под руководством технического персонала - ответственного представителя (подрядчика) на следующий срок: начало «___»___________ 202___, окончание: 2 квартал 2025 г. 2025. До начала производства работ представитель Заказчика проводит инструктаж по охране труда с руководителем подрядной организации, являющимся ответственным лицом за охрану труда, за обеспечение безопасных условий и соответствующих требований охраны труда своих работников. Инструктаж проводится согласно Инструкции по охране труда для сторонних подрядных организаций с ознакомлением участка работ и мер безопасности. Представитель подрядчика, подписывающий данный АКТ-ДОПУСК, может являться лицом, ответственным за охрану труда. Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ лица, ответственного за охрану труда и безопасное производство работ подрядной организации; Организация; Дата; С инструкцией Заказчика по охране труда для лиц сторонних организаций, а также с требованиями безопасности при производстве работ и ответственностью за охрану труда ознакомлен /ПОДПИСЬ/; Инструктаж провёл. Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ; Организация; Подпись. Подписи: 1. Представитель ТСЖ «Победы 31» : Дедюлин Э.Г.___ _________ ___________________ (Ф.И.О.) (Дата) (Подпись) 2. Представитель подрядчика: _ ________________ __________________ ___________________ (Ф.И.О.) (Дата) (Подпись) Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить новый акт-допуск г. _________________, ул._______________, д. ___ Приложение № 4 (образец журнала имеется в продаже) Ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7 ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ № _____ по__________________________________________________________________________________ (указать строительство, реконструкция, капитальный ремонт) ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства, его почтовый или строительный адрес) Застройщик /подрядчик (наименование застройщика,. номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,. почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;. фамилия, имя, отчество застройщика,. паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц). Уполномоченный представитель застройщика/подрядчика № п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; 2; 3; 4; 5. Заказчик (наименование заказчика,. номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,. почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;. фамилия, имя, отчество заказчика,. паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц). Уполномоченный представитель заказчика № п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; 2; 3; 4; 5. Сведения о выданной рабочей документации ____________________________________________________________________________________ (номер, дата выдачи, наименование выдавшего рабочую документацию) Лицо, осуществляющее подготовку проектной /рабочей документации_________________________ (наименование лиц, осуществляющих подготовку ________________________________________________________________________________________________________________ проектной документации, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, ________________________________________________________________________________________________________________ телефон/факс – для юридических лиц, ______________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, ________________________________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц, ________________________________________________________________________________________________________________ сведения о разделах проектной/рабочей документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку проектной /рабочей документации) Сведения о государственной экспертизе проектной/рабочей документации в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации ____________________________________________________________________________________ (номер, дата заключения, _______________________________________________________________________________________________________________ наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение) Лицо, осуществляющее строительство/ремонт ___________________________________________________________________ (наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ________________________________________________________________________________________________________________ ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц, Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство/ремонт № п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; 2; 3; 4; 5. Уполномоченный представитель Заказчика по вопросам строительного контроля № п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; 2; 3; 4; 5. Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство/ремонт по вопросам строительного контроля № п/п; Фамилия, имя, отчество; Должность; Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Подпись. 1; 2; 3; 4; 5. Другие лица, осуществляющие строительство / ремонт их уполномоченные представители № п/п; Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц; Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие; Выполняемые работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство. 1; 2; 3; 4; 5. Сведения о государственном строительном надзоре ______________________________________ (наименование строительного надзора, почтовые ________________________________________________________________________________________________________________реквизиты, телефон/факс, фамилия, имя, отчество, должность должностного лица номер, дата приказа (распоряжения) ________________________________________________________________________________________________________________ Общие сведения об объекте капитального строительства / ремонта (наименование объекта капитального строительства /ремонта краткие проектные характеристики объекта). Начало капитального ремонта объекта капитального строительства _________________________ (дата) Окончание капитального ремонта объекта капитального строительства ______________________ (дата) В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выполнения работ в период с ______________ по _____________ (заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта велось несколько журналов). (личная подпись); (расшифровка подписи); (должность - для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом). М.П.. (для застройщика или заказчика, являющегося юридическим лицом). Регистрационная надпись строительного надзора (заполняется должностным лицом строительного надзора) Номер дела (регистрационный номер) ___________________________________________________ ______________ ________________ _____________________________________________ (личная подпись) (расшифровка подписи) (должность) «____» __________ 2023 года |  |
| --- | --- |

Приложение № 5                                                                                                                                                      (Образец журнала)

ЖУРНАЛ
                                                ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПОСТУПАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ
                                                                      И МАТЕРИАЛОВ

Ж У Р Н А Л
                                               входного контроля качества поступающих
                                                   конструкций, изделий и материалов

по капитальному ремонту инженерных сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения
Организация, ответственная за производство работ по объекту __________________________________________________________________________________                                                                                                                 
Руководитель ______________________________________________________________________                                                                                                        
Ответственный производитель работ___________________________________________________                                                                                                                                 
Заказчик Товарищество собственников жилья «Победы 31»                                                                  
Председатель Правления ТСЖ « Победы 31» Вачаева Елена Анатольевна                                                                                                                                                                    
Ответственный представитель технического надзора ООО « СИРИУС»

инженер ПТО Данчин В.А. приказ № ____________ от ___________________

В настоящем журнале ______ пронумерованных и прошнурованных страниц.

Журнал охватывает период с _____________________ по _______________________

Дата выдачи _________________________________________

| Дата | Наименование, марка конструкций, изделий и материалов | Поставщик | Сведения о входном контроле материалов, изделий и конструкций (выявленные в ходе приемки дефекты и замечания; наличие паспортов, сертификатов) | Должность и подпись лиц, осуществляющих приемку |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7                                                                                                                                                            (Образец акта)

| Объект капитального ремонта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирный дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. № 31 |  |  |
| Застройщик или заказчик |  |  |
| Товарищество собственников недвижимости «Победы 31»______________________________ |  |  |
| о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| Лицо, осуществляющее ремонт выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию _______________________________________________________________ |  |  |
| (наименование, номер и дата выдачи свидетельства |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной /рабочей документации __________________________________________________________________________________ |  |  |
| (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |

АКТ
освидетельствования скрытых работ

| №_____________________ |  |  |  |  |  | «___» _______________202__г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля: ООО «СИРИУС» инженер ПТО Данчин Виталий Александрович, приказ № ________ от __________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего ремонт по вопросам строительного контроля__________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной / рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего ремонт выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ___________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование скрытых работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Работы выполнены по проектной/рабочей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование строительных материалов, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требованиям: | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: начала работ «____» ________________ 202__г. окончания работ «____» ________________ 202__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  |  |  | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (указываются наименование, статьи |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен в _______ экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данчин Виталий Александрович приказ № _______________ от __________________ 202__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего ремонт, по вопросам строительного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной / рабочей документации __________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего ремонт выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представители иных лиц: |  |  | ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

(Перечень документации)

Перечень исполнительной документации по востребованным работам при осуществлении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома

| № п/п | Наименование работ по капитальному ремонту | Перечень необходимой исполнительной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | - Акты освидетельствования скрытых работ: 1. Разборка трубопроводов – м.; 2. Демонтаж старой изоляции трубопроводов – м3; 3.Установка гильз – м; 4. Герметизация проходов трубопроводов через несущие и ограждающие конструкции – шт.; 5. Акт промывки системы; 6. Акт испытания систем холодного и горячего водоснабжения, гидростатическим или манометрическим (пневматическим) методом; - Исполнительные схемы (в том числе аксонометрия) прокладки трубопроводов; - Свидетельства, паспорта и сертификаты; - Акт испытания оборудования (насосы и т.п.). |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - Акты освидетельствования скрытых работ: 1. Демонтаж трубопровода (в том числе выпуск) – м; 2. Разборка трубопроводов чугунных – м.; 3.Герметизация проходов трубопроводов через несущие и ограждающие конструкции 4. И другие скрытые работы, предусмотренные ПСД 5. Акт испытания систем водоотведения методом пролива. -Исполнительные схемы (в том числе аксонометрия) прокладки трубопроводов; -Свидетельства, паспорта и сертификаты. |

Приложение №9

(образец акта)

Приложение № 10                                                                                                                                                          (образец справки)

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11ноября 1999 г. №100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) |  |  |  |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование, адрес) |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |

|  | Номер | Дата |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | документа | составления |  | с | по |

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |
|  |  |  | Сумма НДС 20% |  |  |
|  |  |  | Всего с учетом НДС |  |  |

Заказчик (Генподрядчик)    ______________________         ___________________         _______________________________

(должность)	                         (подпись)	                            (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)  ______________________         ___________________         _______________________________

(должность)	                        (подпись)	                            (расшифровка подписи)

Приложение № 11

(образец акта)

г. Екатеринбург						     «___» _______________ 2025 г.

Акт
сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу:

## г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 31

Подрядная организация _________________________, в лице ____________________________

(Ф.И.О., должность)

действующего на основании ________________________________________________________ сдал, а Заказчик ТСЖ «Победы 31» и приемочная Комиссия в составе:

Председатель Комиссии – председатель Правления ТСЖ «Победы»

и члены комиссии:

Представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание дома - __________________________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, доверенность)

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль Данчин Виталий Александрович, приказ № ____________ от ________________ 2025 г._;

(Ф.И.О., должность, приказ)

Члены Правления ТСЖ «Победы 31»

_________________________________;

(Ф.И.О., № квартиры)

_________________________________;

(Ф.И.О., № квартиры)

приняли результаты работ по капитальному ремонту общего имущества вышеуказанного многоквартирного дома по Договору № _________ от «____» _______________ 2025года.

В ходе приемки комиссия установила:

- Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в вышеуказанном многоквартирном доме осуществлялся подрядной организацией __________________________,

выполнившей и предъявившей к приемке: 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях.

- Комиссии представлен перечень основных документов к настоящему Акту:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Все недоделки и дефекты по предусмотренным проектно-сметной документацией работам устранены.

- Стоимость капитального ремонта общего имущества собственников помещений по актам выполненных работ составила  ________________________________ рублей ___ коп.

Комиссия решила:

На основании комиссионного осмотра предъявленных к приемке результатов работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и ознакомления с проектной документацией признать выполненными следующие виды работы: 1 этап-ремонт внутридомовых инженерных систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в подвальных помещениях. Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы 31, дом, принять.

Подрядная организация в течение гарантийного срока, установленного Договором подряда, гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией, и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Настоящий Акт подтверждает передачу исполнительной документации (согласно реестра) на результаты работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, дом № 31 из капитального ремонта в эксплуатацию организации, осуществляющей управление многоквартирным домом ТСЖ «Победы 31», а также освобождение Подрядчиком общего имущества в Доме и прилегающей территории от временных сооружений, инвентаря, строительного мусора, стройматериалов.

Приложение к Акту:

- Реестр передачи документов по объекту.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную силу.

|  |  | Заказчик и приемочная Комиссия |
| --- | --- | --- |
| Подрядная организация |  | Председатель Комиссии: |
| ________________________________________________________ (должность) ________________________ (________________) м.п. |  | ТСЖ «Победы 31» Председатель Правления ________________________ (________________) м.п. |
|  |  | Члены комиссии: |
|  |  | Организация, осуществляющая техническое обслуживание дома |
|  |  | ______________________________________________________________ (должность) ________________________ (________________) м.п. |
|  |  | Организация, осуществляющая строительный контроль |
|  |  | ООО «СИРИУС» Директор ________________________ (Г.В. Зенков) м.п. |
|  |  | Члены Правления ТСЖ «Победы 31» : |
|  |  | ______________________________________________________________ (Ф.И.О., кв. №, контактный телефон) ________________________ (________________) |
|  |  | ______________________________________________________________ (Ф.И.О., кв. №, контактный телефон) ________________________ (________________) |

г. _________________, ул._______________, д. ___